## Slide 1: Título del proyecto – Informe avance 01
Alcance:
Listado de características que definen el alcance.
A nivel macro
Aprobadas por el equipo
Fecha límite: 1-may-2018
Issues:
Lista de situaciones que requieren atención del equpo
Situación crítica ocurrida
Situación para revisar
Riesgos:
Listado de los riesgos actuales.
Riesgo en proceso
Riesgo posible
Logros del período:
Listado de logros alcanzados en el período presentado
Logro importante
Logro alcanzado
Qué sigue:
Listado de próximas etapas, actividades críticas, entregables.
Algo importante para todos.
Tener en cuenta esto.
2-abr | 9-abr | 16-abr | 23-abr | 30-abr | 7-may | 14-may | 21-may | 28-may
 | Tarea cerca a vencerse. |  | Instalación equipos (SAT) |  |  | Pruebas y ajustes |  | ENTREGA
Tarea cumplida |  |  | Tarea importante |  |  |  |  | 
 | Tarea cumplida | Tarea crítica próxima a vencerse |  |  | Configuración de equipos (FAT) |  | Instalación de equipos (SAT) | 
Tarea vencida |  |  | Revisión gerencial |  |  |  |  | 
Tareas asignadas
(Tarea, Responsable, Fecha)
 Tarea cumplida en el tiempo asignado, Nombre del responsable, 30-mar.
 Tarea importante cumplida, Responsable, 6-abr.
Tarea vencida no cumplida, Nombre responsable, 2-abr.
Próxima tarea, Nombre responsable, 5-may.
Próxima tarea crítica, Responsable, 5-may.
Rev. 9-abr-2018
RedSST.com